Приложение 4 к подпрограмме

«Обеспечение сохранности и ремонт

военно-мемориальных объектов на территории

Лискинского муниципального района» муниципальной

программы «Содействие развитию муниципальных

образований и местного самоуправления

Лискинского муниципального района Воронежской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

на территории Лискинского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование захоронения | Место нахождения | Количество захоронений | | Перечень необходимых работ | | Всего | Объем финансирования  (тыс. руб.) | |
| МБ | ОБ |
| **2014 год** | | | | | | | | | |
| 1. | Братская могила № 178 | с. Щучье Щучинское с/п | 580 известных воинов | | Изготовление и установка нового ограждения | | 350,0 | 18,0 | 332,0 |
|  |  |  |  | | **ИТОГО:** | | **350,0** | **18,0** | **332,0** |
| **2015 год** | | | | | | | | | |
| 1. | Воинское захоронение № 13А | с.Дракино, гражданское кладбище | | м/с Е.П.Бобров | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 2. | Воинское захоронение № 11А | с.Вознесеновка, гражданское кладбище | | р.В.М. Сморчков | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 3. | Воинское захоронение № 10А | с.Петропавловка, гражданское кладбище | | р. С.В. Кубышкин | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | 23,75 |
| 4. | Воинское захоронение № 8А | с.Н-Марьино, гражданское кладбище | | с. И.М.Коляда | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | 23,75 |
| 5. | Воинское захоронение № 12А | г. Лиски, гражданское кладбище | | с. С.В. Я.Бураков | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | 23,75 |
| 6. | Воинское захоронение № 9СКВО | с.Тресоруково, гражданское кладбище | | р. А.В. Воронов | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 7. | Воинское захоронение № 13СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | р. А.Ю. Науменко | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 8. | Воинское захоронение № 8СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | р. А.В. Машин | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 9. | Воинское захоронение № 10СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | м/с. С.В.Чернов | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 10. | Воинское захоронение № 7СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | м/с А.А.Михайлов | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 11. | Воинское захоронение № 11СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | ст/с В.Н.Калашников | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 12. | Воинское захоронение № 5СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | к. О.М.Романов | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | 14, 25 |
| 13. | Братская могила № 496 | с. Тресоруково,  тер. Троице-Сергиевского храма | | 260 неизвестных воина | | Изготовление и установка памятного знака, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | 190,0 |
| 14. | Братская могила № 498 | с. Путчино,  гражданское кладбище | | 50 неизвестных воинов | | Изготовление и установка памятного знака, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | 190,0 |
|  |  |  | |  | | **ИТОГО:** | **610,0** | **30,5** | **579,5** |