Приложение

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

на территории Лискинского муниципального района на 2014- 2020 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование захоронения | Место нахождения | | Количество захоронений | | | Перечень необходимых работ | | Всего | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | |
| МБ | | ОБ |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Братская могила № 178 | с. Щучье Щучинское с/п | | 580 известных воинов | | | Изготовление и установка нового ограждения | | 350,0 | 18,0 | | 332,0 |
|  |  |  | |  | | | **ИТОГО:** | | **350,0** | **18,0** | | **332,0** |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Воинское захоронение № 13А | с.Дракино, гражданское кладбище | | | м/с Е.П.Бобров | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 2. | Воинское захоронение № 11А | с.Вознесеновка, гражданское кладбище | | | р.В.М. Сморчков | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 3. | Воинское захоронение № 10А | с.Петропавловка, гражданское кладбище | | | р. С.В. Кубышкин | | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | | 23,75 |
| 4. | Воинское захоронение № 8А | с.Н-Марьино, гражданское кладбище | | | с. И.М.Коляда | | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | | 23,75 |
| 5. | Воинское захоронение № 12А | г. Лиски, гражданское кладбище | | | с. С.В. Я.Бураков | | | Установка металлического ограждения,  укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 25,0 | 1, 25 | | 23,75 |
| 6. | Воинское захоронение № 9СКВО | с.Тресоруково, гражданское кладбище | | | р. А.В. Воронов | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 7. | Воинское захоронение № 13СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | р. А.Ю. Науменко | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 8. | Воинское захоронение № 8СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | р. А.В. Машин | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 9. | Воинское захоронение № 10СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | м/с. С.В.Чернов | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 10. | Воинское захоронение № 7СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | м/с А.А.Михайлов | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 11. | Воинское захоронение № 11СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | ст/с В.Н.Калашников | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 12. | Воинское захоронение № 5СКВО | г. Лиски, гражданское кладбище | | | к. О.М.Романов | | | Укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 15,0 | 0,75 | | 14, 25 |
| 13. | Братская могила № 496 | с. Тресоруково,  тер. Троице-Сергиевского храма | | | 260 неизвестных воина | | | Изготовление и установка памятного знака, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | | 190,0 |
| 14. | Братская могила № 498 | с. Путчино,  гражданское кладбище | | | 50 неизвестных воинов | | | Изготовление и установка памятного знака, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | | 190,0 |
|  |  |  | | |  | | | **ИТОГО:** | **610,0** | **30,5** | | **579,5** |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Ковалево, Ковалевское с/п | | |  | | Облицовка стен керамогранитными плитами, изготовление и установка новых табличек с именами погибших, укладка новой тротуарной плитки с установкой поребрика, ремонт фигуры «скорбящей матери» | 1 000,0 | 50,0 | 950,0 | |
| 2. | Символический памятник на месте расстрела мирных жителей | | с.Шведово, Ковалевское с/п | | |  | | Изготовление и установка памятного знака, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | 190,0 | |
| 3. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Тресоруково, Тресоруковское с/п | | |  | | Облицовка стелы и стен керамогранитными плитами, изготовление и установка новых табличек с именами погибших, укладка новой тротуарной плитки с установкой поребрика | 800,0 | 40,0 | 760,0 | |
| 3. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Добрино, Тресоруковское с/п | | |  | | Облицовка стелы керамогранитными плитами, изготовление и установка новых табличек с именами погибших, укладка новой тротуарной плитки с установкой поребрика | 400,0 | 20,0 | 380,0 | |
| 4. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Н -Марьино, Тресоруковское с/п | | |  | | Ремонт фигур воина и женщины, изготовление и установка новых табличек с именами погибших, укладка новой тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | 190,0 | |
| 5. | Мемориал Щученский плацдарм | | с.Щучье, Щучинское с/п | | |  | | Облицовка 3х постаментов мраморными плитами, изготовление и установка новой таблички | 500,0 | 25,0 | 475,0 | |
| 6. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Переезжее, Щучинское с/п | | |  | | Изготовление установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 200,0 | 10,0 | 190,0 | |
| 7. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Петровское, Петровское с/п | | |  | | Ремони фигуры воина, Изготовление установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 500,0 | 25,0 | 475,0 | |
| 8. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Второе Сторожевое, Сторожевского Второго с/п | | |  | | Облицовка стелы керамогранитными плитами, изготовление и установка новых табличек с именами погибших | 200,0 | 10,0 | 190,0 | |
| 9. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Песковатка, Среднеикорецкого с/п | | |  | | Облицовка стелы керамогранитными плитами, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 350,0 | 17,0 | 333,0 | |
| 10. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Ермоловка, Почепское с/п | | |  | | Облицовка постамента и подиума керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, изготовление и установка новых табличек с именами погибших, ремонт фигуры воина, изготовление и установка металлического ограждения | 800,0 | 40,0 | 760,0 | |
| 11. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Почепское, Почепское с/п | | |  | | Изготовление постамента под памятным знаком и его облицовка керамогранитными плитами, изготовление и установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 400,0 | 20,0 | 380,0 | |
|  |  | |  | | |  | | **ИТОГО:** | **5 550,0** | **277,0** | **5 273,0** | |
|  |  | |  | | |  | | **2017 год** |  |  |  | |
| 1. | Братская могила № 324 | | с. Троицкое, Троицкого с/п | | | 117 известных воина | | Установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 250,0 | 12, 5 | 237,5 | |
| 2. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Копанище, Копанищенсое с/п | | |  | | Облицовка стелы и стен керамогранитными плитами, установка металлического ограждения, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 500,0 | 25,0 | 475,0 | |
| 3. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Высокое, Высокинское с/п | | |  | | Облицовка стены и подиума керамогранитными плитами, , укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, изготовление и установка новых табличек с именами погибших | 500,0 | 25,0 | 475 ,0 | |
| 4. | Мемориал погибшим односельчанам | | с.Селявное, Селявинское с/п | | |  | | Облицовка стен керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, установка металлического ограждения | 400,0 | 20,0 | 380,0 | |
| 5. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Титчиха, Старохворостанское с/п | | |  | | Облицовка телы керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, установка металлического ограждения | 400,0 | 20,0 | 380,0 | |
| 6. | Памятник погибшим односельчанам | | с. Ст.Хворостань, Старохворостанское с/п | | |  | | Облицовка телы керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, установка металлического ограждения | 400,0 | 20,0 | 380,0 | |
| 7. | Могила лейтенанта Банникова | | с. Бодеевка, Бодеевское с/п | | |  | | Изготовление и установка мраморного памятника, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика, установка металлического ограждения | 150,0 | 7, 5 | 142,5 | |
| 8. | Памятник погибшим односельчанам | | х.Прияр, Петропавловское с/п | | |  | | Облицовка телы керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 250,0 | 12,5 | 237,5 | |
| 9. | Памятник погибшим односельчанам | | с.Владимировка, Петропавловское с/п | | |  | | Облицовка телы керамогранитными плитами, укладка тротуарной плитки с установкой поребрика | 250,0 | 12,5 | 237,5 | |
|  |  | |  | | |  | | **ИТОГО:** | **3 100,0** | **155,0** | **2 945,0** | |